永德县2020年国有贫困林场

扶贫项目实施方案

2020年第一批中央财政国有贫困林场扶贫资金已下达，为用活、用好项目资金，按照中央、省、市对项目资金使用方向的要求和县委、县政府脱贫攻坚工作总体部署，根据《临沧市财政局关于提前下达2020年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（临财整合〔2019〕24号）、《永德县财政局关于下达2020年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（永财整合〔2020〕2号）等精神，助推国有贫困林场及周边贫困区域脱贫致富，特制定此实施方案。

- 项目实施的目的意义

通过项目的实施，对助推贫困林场脱贫致富，增强贫困林场的发展后劲，壮大国有林场管理体系及经济发展等具有十分重要的现实意义。

二、上级下达资金情况

根据《临沧市财政局关于提前下达2020年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（临财整合〔2019〕24号），《永德县财政局关于下达2020年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（永财整合〔2020〕2号）要求，下达永德县2020年第一批中央国有贫困林场扶贫资金71万元。

- 永康贫困林场基本情况

永德县永康林场创建于1983年，行政隶属永德县林业局（永德县林业和草原局），属事业一类公益型林场。场部距永康镇人民政府500米，距县城德党25公里。现有职工5人，经营面积14.5281万亩，其中有林地14.502万亩、非林地0.0261万亩。管辖森林面积11.5886万亩，森林蓄积量34.739万立方米，经营区内森林覆盖率79.77%，活立木蓄积34.933万立方米。项目区涉及两个乡镇、两个村涉及农户1339户，共5765人；有建档立卡贫困户86户；共309人。                 永德县户妈林场创建于1959年，行政隶属永德县林业和草原局（永德县林业和草原局），属事业一类公益型林场。场部帮木村，距亚练乡人民政府18公里，距县城德党94公里。现有职工4人，经营面积8.6159万亩，其中：有林地8.5631万亩、非林地0.0528万亩。主要经营区户妈海拔在1000—1450米之间，年平均气温18—20 ℃，年平均降雨量1000—1200毫米。优势树种：思茅松、栎类、硬阔，全场森林蓄积量21.597万立方米，经营区内森林覆盖率86.6%。森林面积7.4615万亩，活立木蓄积21.73万立方米。项目区涉及一个乡镇、一个村涉及农户328户，共1436人；有建档立卡贫困户14户；共54人。

四、项目建设地点永德县

1.永康林场：大雾露林区、大红山林区

2.户妈林场：亚练乡班木村

五、项目建设内容及资金分配情况

项目计划总投资71万元，其中：永康林场52.5万元，户妈林场18.5万元。具体项目投资如下：

## （一）永康林场

1. 大雾露林区至大红山林区引水工程：主水管（型号φ 32无缝管：焊接、油漆、除锈、刷防锈漆；7860m）；（分水管滴灌塑料DN2-15管2600m）；（闸阀φ32排气发4个、φ32闸阀2个）（跨河钢架2个、钢绳1根）；（100m³混凝土蓄水池机械开挖土石方、回填；C25钢筋砼池底200mm厚，C15砼垫层厚100mm-，C25钢筋砼池壁厚200mm，C25钢筋砼顶，厚150mm；φ25取水钢管2根，φ159钢管排污，200mm×300mm溢流口）。投资35万元。

2. 坚果管护：坚果提质增效嫁接、涂白、修剪、施肥、除草，150亩投资4.5万元。

3. 防火设施修缮：（永康林场森林防火通道修缮8㎞；永康林场森林防火生土隔离带修缮5㎞）投资13万元。

## （二）户妈林场

1. 防火设施场地建设：户妈林场防火设施场地建设，砂砾石垫层，厚度：15cm混凝土面层：C20砼，厚度20cm，520㎡投资6.5万元。

2. 防火通道：户妈林场森林防火通道修缮12㎞投资12万元。

六、项目组织实施方式

资金由县林业和草原局根据国家扶贫项目相关规定及行业要求进行组织实施，并按照资金管理办法要求进行报账。

- 时间进度安排

2020年4月7日至2020年12月10日。

八、相关工作要求

（一）加强组织领导。县林业和草原局加强组织领导，切实加强对2020年第一批中央国有贫困林场扶贫资金项目实施的组织领导，抽调精干业务人员，抓好相关工作，做到扶持对象精准、任务精准，认真组织实施，确保工作取得实效。

（二）加强痕迹管理。要强化项目痕迹档案管理工作，在项目组织实施后，迅速收集整理项目资料，及时立卷归档，档案资料要存档备查。

（三）加强项目管理。要严格按照项目的管理要求，加强组织实施。在项目实施的前、中、后加强监管，确保项目实施的质量，县林业和草原局要派出技术指导组，加强督促指导。既要保证项目的进度，也要严把项目质量关，对在项目实施过程中敷衍应付，推诿扯皮的，根据情况予以问责。

（四）严格财经纪律。资金的管理要严格按照扶贫项目及相关的财经法律法规和林业行业的要求进行列支、报账，做到专款专用，按工程进度实时报账、拨款，确保资金安全，务必使每一分钱都使用在贫困林场上。

永德县林业和草原局

2020年4月7日