附件3

自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                       验收日期：2023年12月13日

| 环境问题 | 河道采砂规范化程度不高。全市大部分采砂砂场点均未按照“十条标准”规范管理砂场点，联合执法力度不够，打击非法采砂行为态度不够坚决、成效不明显。 |  |  |  |  | 问题类型 |  |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否□ | 编制单位 | 永德县生态环境保护委员会 |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 2022年5月底以前完成所有采砂场点规范化管理工作，对未按时完成的，坚决关停整改，8月底以前持续开展巩固整治规范工作，10月底以前以提升为抓手，打造亮点砂场；11月进入全面总结阶段，并长期执行。 |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 已整改完成 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施1：加强监管。按照“市级统筹、属地管理”原则，进一步加强河道采砂日常监管及巡查工作；组建河道采砂执法专班，严厉打击盗采河砂、不按审批规定滥采乱挖等破坏生态环境行为。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 | 整改时限 |  |  | 2022年5月底前 |  | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2：加强隐患排查。根据《临沧市水务局关于开展全市河道采砂存在问题大排查的通知》（临水办字〔2022〕90号）和《临沧市水务局关于进一步加强和规范河道采砂管理工作的通知》（临水办字〔2021〕98号），对全县河道采砂场点进行逐个拉网式排查，列出采砂场点整治问题清单，制定整改措施及整改时限达不到标准的，依法依规进行关停整改、处罚或者取缔。 |  |  | 责任单位 | 永德县人民政府 | 整改时限 |  |  | 2022年5月底前 |  | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况 |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

河道采砂规范化程度不高问题整改情况

及佐证材料

编号：97-63

河道采砂规范化程度不高。全市大部分采砂砂场点均未按照“十条标准”规范管理砂场点，联合执法力度不够，打击非法采砂行为态度不够坚决、成效不明显。

2023年12月

永德县人民政府

目录

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河道采砂规范化程度不高整改问题、措施及整改情况 |  |
| 2 | 佐证材料清单 |  |
|  | （1）《永德县生态环境保护委员会办公室关于印发<永德县生态环境突出问题整改方案>的通知1份 |  |
|  | （2）《永德县人民政府办公室关于印发<永德县2023年河道采砂专项整治工作方案>的通知》1份 |  |
|  | （3）《永德县水务局 永德县人民法院 永德县人民检察院 永德县公安局 永德县司法局关于印发<永德县河湖安全保护专项执法行动工作方案>的通知》1份 |  |
|  | （4）开展联合执法痕迹材料（照片）1份 |  |
|  | （5）采砂船拆除照片1份 |  |
|  | （6）永德县水务局关于“对照十条标准”执法检查发现问题整改告知书9份 |  |
|  | （7）永德县水务局关于“对照十条标准”执法检查发现问题整改告知书整改情况9份 |  |
|  | （8）永德县水务局关于认真做好汛期安全度汛相关事宜的通知1份 |  |
|  | （9）《永德县人民政府办公室关于印发<永德县第二轮河道采砂整治工作方案>的通知》1份 |  |
|  | （10）《永德县人民政府关于河道采砂规范化程度不高问题整改工作情况的报告》1份 |  |

整改问题、整改措施及整改情况

具体问题描述：

河道采砂规范化程度不高。全市大部分采砂砂场点均未按照“十条标准”规范管理砂场点，联合执法力度不够，打击非法采砂行为态度不够坚决、成效不明显。

整改责任单位：

永德县人民政府

整改时限：

2022年5月底前

整改措施一：

一是加强监管。按照“市级统筹、属地管理”原则，进一步加强河道采砂日常监管及巡查工作，组建河道采砂执法专班，严厉打击盗采河砂、不按审批规定乱挖滥采等破坏生态环境行为。

整改措施二：

二是加强隐患排查。根据《临沧市水务局关于开展全市河道采砂存在问题大排查的通知》（临水办字〔2022〕90号）和《临沧市水务局关于进一步加强和规范河道采砂管理工作的通知》（临水办字〔2021〕198号）对全市采砂场点进行逐个拉网式排查，列出采砂场点排查整治问题清单，制定整改措施及整改时限，达不到标准的，依法依规进行关停整改、处罚或取缔。

- 整改进度：完成整改。 - 整改情况：一是加强河道采砂监管。出台了《永德县人民政府办公室关于印发<2023年度河道采砂整治工作方案>的通知》，成立了由永德县人民政府分管领导担任组长，水务局、税务局、公安局主要领导为副组长，相关成员单位为成员的活动采砂专项行动工作领导小组，为专项行动顺利开展奠定了坚实基础。二是加强执法监管。重拳出击，严厉打击非法采砂，超审批范围、深度采砂等违法违规行为。永德县水务局、永德县人民法院、永德县人民检察院、永德县公安局、永德县司法局共同制定了《永德县河湖安全保护专项执法行动工作方案》。自今年来，永德县水务局牵头组织县公安局、国家税务总局永德县税务局、县人民检察院、市生态环境局永德分局、县财政局、县市场监督管理局、县国有资产监督管理委员会、县国有资本投资运营集团有限责任公司等部门开展联合执法，累计开展联合执法19次，出动执法人员133人次，执法车辆37辆次，严格对照“十条标准”对永德县境内11条有采砂任务的河流进行执法检查，下发《永德县水务局关于“对照十条标准”执法检查发现问题告知书》9份，对威胁生态环境安全的采砂船等采砂设备全部拆除，全县共拆除采砂船46条。其中，检查发现水域岸线恢复不到位、砂石料防尘网覆盖不到位、砂石料堆放不规范等问题，目前联合执法检查发现问题已全部整改完成。三是加强采砂企业规范化管理及“高标准化”建设工作，打造亮点砂场。永德县以第一轮河道采砂规划到期为契机，印发《永德县水务局关于认真做好汛期安全度汛相关事宜的通知》（永政水发〔2022〕38号），要求所有采砂企业停止开采活动；2022年12月，永德县人民政府印发了《永德县第二轮河道采砂整治工作方案》，将全县河道采砂开采权打捆，授权永德县国有资本投资运营集团有限责任公司，以公开招、拍、挂形式公开出让开采权，新中标采砂企业严格按照《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》（水河湖〔2019〕58号）文件精神，要求永德县中标采砂企业提交《年度实施方案》、《堆砂场设置方案》及《河道恢复方案》，组织专家及重点成员单位进行严格的技术审查，技术审查不通过的，不予审批许可证。截至目前，新中标的采砂企业有两家基本达到规范化标准，打造“亮点”采砂场工作顺利完成。下一步，永德县将严格按照“亮点”采砂场的标准完成新一轮采砂企业的组建工作。