自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                         验收日期：2023年11月15日

| 环境问题 | 永德县忙海水库县级以上集中式饮用水水源地保护区内不同程度存在生活面源污染，畜禽零星放牧，交通穿越应急防护措施不到位等问题。 |  |  |  |  |  | 问题类型 |  |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否□ | 编制单位 | 永德县生态环境保护委员会 |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 全面完成饮用水源地保护区环境问题整治 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 一是投资41万余元，在一级、二级保护区设置防护隔离网6.7千米，设置大门6扇。规范设置界碑4块、界桩51个、交通警示牌2块、宣传牌200多块、饮用水源保护区标志牌8块；二是投资10万余元，建设化粪池及截污管道，将忙海水库管理所、忙海完小、忙海村委会生活污水排出库区外，并对公厕进行取缔。三是拆除一级保护区猪圈1间、鸡棚5间、柴房等构筑物3间、废弃厕所1间；拆除二级保护区房屋5间。四是根据《永德县2022年化肥减量化工作方案》，加强水源地保护区周边耕地质量建设，实行科学种植，精准施肥，施用有机肥，确保化肥使用负增长。五是强化农药减量增效工作。根据《永德县2022年化学农药减量化工作方案》，强农药监督管理，推广绿色防控技术，禁止使用高毒农药，确保农药使用负增长。六是强化畜禽粪污资源化利用工作。在水源地径流区范围内禁止集中式规划畜禽养殖，确保分散式畜禽养殖做到养殖废物全部资源化利用，不得向水体排放。七是强化农膜及农资包装废弃物回收工作。推广标准地膜，禁止使用不符合国家质量技术标准的农田地膜，建立回收利用机制，建立农膜、农药包装废弃物回收点，健全回收机制，确保农膜及农资包装废弃物全部回收，不得丢弃在水体。八是制定忙海水库交通防撞护栏实施方案，保障了交通安全隐患事故发生。九是强化水源地保护区日常巡查监管力度，严格执行一级保护区逐日巡查、二级保护区不定期巡查，健全日常巡查台账。十是加大对径流区村寨污水、垃圾无害化处理的宣传、治理力度，发放“人饮水库、你我共护”倡议书260份，发放、粘贴“饮用水水源地管理规定”告知书120份，下发“关于在忙海水库水源地保护区内禁止农作物种植和牲禽养殖的通知”40份，从源头上防止人为污染；同时加大水库巡查力度，劝返放牧42人次（牲畜420头）。十一是水库巡查人员在日常巡查工作中，强化对周边群众环境保护教育宣传力度，并充分利用电视、网络、微信等新闻媒体，逐步转变广大干部、群众意识，进一步加强群众保护生态环境的自觉性并长期坚持 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 措施1：各牵头部门要切实履行行业主管责任督促组织做好饮用水安全保障工作。严格按照《临沧市集中式饮用水源地保护条例》要求，全面排查县级以上饮用水水源地保护区范围内环境违法问题、建立问题清单；按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ733-2015），遵循“一源一策”和“属地管理、分级负责”原则，制定环境问题整改方案并组织实施。强化巡查监管，对巡查发现的问题，及时进行处理。 |  |  | 责任单位 | 永德县水务局、永德县农业农村局、永德县交通运输局、永德县水库工程管理局 |  | 整改时限 |  |  | 2022年10月底，并长期坚持 |  | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2.整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位按实际情况填写，如××县（区）人民政府、××县（区）生态环境保护委员会办公室等。

3.计划整改目标按照通过审核的整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4.整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5.环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6.责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7.信息公开链接填写由县（区）主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8.验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

9.填写是或否的内容，在“是”或“否”后打“√”。

填表说明：

1.自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2.整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位按实际情况填写，如××县（区）人民政府、××县（区）生态环境保护委员会办公室等。

3.计划整改目标按照通过审核的整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4.整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5.环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6.责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7.信息公开链接填写由县（区）主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8.验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

9.填写是或否的内容，在“是”或“否”后打“√”。