（办理结果分类：A类）

永教体函〔2023〕105号

永德县教育体育局关于

对永德县第十三届人民代表大会

第二次会议第84号建议的答复函

段明祥代表：

您在永德县第十三届人民代表大会第二次会议上提出的《关于加快推进送吐完小搬迁项目建设的建议》（第84号），已转交县教育体育局办理，现将办理情况答复如下：

首先，衷心地感谢您对永德教育工作的关心和支持，为永德教育事业发展出谋划策。县教育体育局收到建议后，及时召开专题会议，对建议进行认真的分析、研究，成立领导小组，制定工作方案，您提出的建议由分管基建工作的领导牵头、项目专班具体负责办理。

自2022年4月以来，县委、县政府对教育基础设施建设项目高度重视，把学校基础设施建设停工项目整改工作作为重要政治任务来抓，多次召开常务会、专题会、现场会研究学校基础设施建设停工项目问题，并成立教育专项工程推进工作领导小组，全力推进项目建设。围绕所有项目保质量、保工期、保安全目标，县教育体育局对每一个项目都安排专人负责，对项目进行协调、管理等，确保项目推进。县委县政府主要领导、分管领导多次深入施工现场，进行督促指导，现场办公解决制约推进问题，并成立督查专班，对在建项目进行定期督促和检查。

目前，永康镇送吐完小教学楼进入装饰装修，学生宿舍、食堂都已进入主体施工，体育活动室基本完工，室外运动场地也在同步推进中，县教育体育局将持续加大对项目的投入，确保项目尽快投入使用。

再次感谢您对永德县教育事业发展的关心和支持，真诚地欢迎您以后继续提出宝贵的意见和建议。

2023年7月21日

抄报：县人大常委会选联工委、县人民政府督查室。

永德县教育体育局办公室 2023年7月21日印制

（承办人及电话：杨皓月）